| TUJUAN: | RUANG LINGKUP: |
| --- | --- |
| SOP ini bertujuan: - Sebagai panduan kerja divisi infrastruktur dan jaringan. - Mengatur prosedur pemasangan jaringan baru. | - Pemasangan jaringan baru ini hanya pada lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. |
| REFERENSI: | ISTILAH DAN DEFINISI: |
|  | - Jaringan lokal adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan atau juga merupakan titik -titik (nodes) yang terhubung satu sama lain. |
| DOKUMEN TERKAIT: | PENGGUNA: |
|  | - Staff Divisi Infrastruktur dan Jaringan |
| DASAR HUKUM: | PROSEDUR |
|  | - Unit kerja harus menyerahkan surat pengajuan pemasangan jarigan kepada Kepala UPT. PUSTIPD UIN Raden Fatah Palembang terlebih dahulu. - Biaya pemasangan jaringan dibebankan kepada pihak pemohon. |
| KETERKAITAN: | KELENGKAPAN |
|  | - PC - Koneksi Internet |
| PERINGATAN: | INSTRUKSI KERJA |

FLOWCHART

Pemasangan Jaringan Baru

| No. | Pelaksana |  |  | Aktivitas | Waktu(jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Staff PTIPD | Kepala PTIPD | Pelapor |  |  |
| 1. |  |  |  | Penyerahan surat pengajuan. | 1-2 |
| 2. |  |  |  | Disposisi surat. | 1-2 |
| 3. |  |  |  | Survey lapangan. | 1-4 |
| 4. |  |  |  | Penentuan estimasi biaya dan waktu. | 2-3 |
| 5. |  | t |  | Pengajuan RAB. | 1-2 |
|  |  |  |  | Disposisi RAB | 2-3 |
| 6. |  | y |  | Proses pemasangan jaringan. | 6-48 |
| 7. |  |  |  | Uji kualitas. | 1-2 |
| 8. |  |  |  | Pembayaran biaya pemasangan. | 1-24 |
| 9. |  |  |  | Pengecekan ulang. | 1-2 |
| Total waktu |  |  |  |  | 17-92 |