|  |  |
| --- | --- |
| **TUJUAN:** | **RUANG LINGKUP:** |
| SOP ini bertujuan:   1. Sebagai panduan kerja divisi infrastruktur dan jaringan. 2. Mengatur prosedur pemasangan jaringan baru. | 1. Pemasangan jaringan baru ini hanya pada lingkungan UIN Raden Fatah Palembang. |
| **REFERENSI:** | **ISTILAH DAN DEFINISI:** |
|  | 1. Jaringan lokal adalah sebuah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan atau juga merupakan titik -titik (nodes) yang terhubung satu sama lain. |
| **DOKUMEN TERKAIT:** | **PENGGUNA:** |
|  | 1. Staff Divisi Infrastruktur dan Jaringan |
| **DASAR HUKUM:** | **PROSEDUR** |
|  | 1. Unit kerja harus menyerahkan surat pengajuan pemasangan jarigan kepada Kepala UPT. PUSTIPD UIN Raden Fatah Palembang terlebih dahulu. 2. Biaya pemasangan jaringan dibebankan kepada pihak pemohon. |
| **KETERKAITAN:** | **KELENGKAPAN** |
|  | 1. PC 2. Koneksi Internet |
| **PERINGATAN:** | **INSTRUKSI KERJA** |

FLOWCHART

Pemasangan Jaringan Baru

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Pelaksana | | | Aktivitas | Waktu(jam) |
| Staff PTIPD | Kepala PTIPD | Pelapor |
| 1. |  |  |  | Penyerahan surat pengajuan. | 1-2 |
| 2. |  |  |  | Disposisi surat. | 1-2 |
| 3. |  |  |  | Survey lapangan. | 1-4 |
| 4. |  |  |  | Penentuan estimasi biaya dan waktu. | 2-3 |
| 5. |  | t |  | Pengajuan RAB. | 1-2 |
|  |  |  |  | Disposisi RAB | 2-3 |
| 6. |  | y |  | Proses pemasangan jaringan. | 6-48 |
| 7. |  |  |  | Uji kualitas. | 1-2 |
| 8. |  |  |  | Pembayaran biaya pemasangan. | 1-24 |
| 9. |  |  |  | Pengecekan ulang. | 1-2 |
| Total waktu | | | | | 17-92 |